| Cliente | Projeto | Versão do documento |
| --- | --- | --- |
| Tribo Balúchis | Tapete Tribal | 1.0 |

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

Trata-se da confecção de um tapete artesanal de 650m2 para a tribo dos Balúchis rico em cores e desenhos que posteriormente será entregue como presente para a neta do patriarca.

- DECLARAÇÃO DO ESCOPO

  - Objetivos do Projeto

Construir o maior e mais bonito tapete artesanal com 650m2 e 10 cores para presentear a neta do patriarca em seu casamento.

  - Escopo do Projeto

O escopo do projeto é a confecção manual e personalizada de um tapete artesanal de 650m2 e 10 cores que compreenderá desde a concepção do desenho até a entrega final à neta do patriarca.

O escopo do projeto inclui:

- Discussão inicial e decisão de tamanho e cores;

- Contratação do desenhista e escolha do design;

- Compra e tingimento dos materiais;

- Montagem do tear e aquisição de ferramentas;

- Confecção manual do tapete;

- Lavagem, raspagem, finalização e entrega.

  - Estrutura Analítica do Projeto

- Tapete Tribal

  - Iniciação do projeto

    - Discussão familiar

    - Aprovação do Projeto

    - Identificação da pessoa homenageada

  - Planejamento e Design

    - Contratação do desenhista

    - Análise das opções de desenho

    - Negociação do custo do desenho

  - Aquisição de Materiais

    - Compra de materiais no mercado

    - Compra de ferramentas

    - Discussão e definição dos tons no tintureiro

  - Tingimento da Lã

    - Mistura de corantes

    - Tingimento por tonalidade

    - Controle da quantidade de lã tingida

  - Tecelagem do Tapete

    - Montagem do tear

    - Amarração manual das felpas

    - Supervisão e controle de qualidade

  - Acabamento Final

    - Lavagem em água corrente

    - Raspagem da penugem

    - Passagem a ferro

    - Exposição nos becos para realce do visual

  - Encerramento e Entrega

    - Preparação para entrega

    - Celebração para entrega do tapete

  - Escopo do Produto

Um tapete artesanal de 650m2 tingido em 10 cores utilizando materiais tradicionais e técnicas culturais.

  - Produtos do Projeto

| Produto | Fase |
| --- | --- |
| Tapete artesanal de 650m2 tingido em 10 cores | Final |

  - Exclusões

- Não faz parte do escopo o treinamento de membros da tribo nas artes de confecção do tapete.

- Não está previsto o uso de equipamentos de porte industrial.

- Não está previsto a construção de estruturas para uso no processo de fabricação do tapete.

- Não faz parte do escopo o uso de transporte especializado para a entrega do tapete.

- Por se tratar de tapete artesanal não há previsão de uso de padrões de qualidade que incluem inspeções, certificações e outros do gênero.

- Não faz parte do escopo a aquisição de financiamento bancário para a obtenção para recursos para o projeto.

  - Premissas

- A equipe deverá ter dedicação integral ao projeto;

- É necessário apoio de todos durante o projeto;

- A entrega do produto será no dia do casamento da neta do patriarca;

- O local onde será fabricado o tapete deverá ser arrendado;

- Será contratado um desenhista para a elaboração do projeto dos desenhos;

- A mão de obra dos homens custará U$3/hora e custos adicionais com alimentação e roupas;

- As mulheres e crianças serão mensalmente remuneradas com presentes, roupas, calçados ou tecidos.

  - Restrições

- Falta de um local adequado para confecção do tapete;

- Obrigatoriedade de contratação dos familiares do patriarca;

- O prazo de execução é limitado a 12 meses;

- As condições climáticas (3 meses de chuva).

- ESTIMATIVA DE ESFORÇO DO PROJETO

| Gestão | Design | Produção | Total |
| --- | --- | --- | --- |

- DESEMBOLSO FINANCEIRO

| Fase | Percentual | Valor | Período |
| --- | --- | --- | --- |

- MARCOS DE ENTREGAS DO PROJETO

| Marco | Observação |
| --- | --- |

- CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS

- DEFINIÇÃO DOS PAPEIS E RESPONSABILIDADES

| Papeis e responsabilidades |  |
| --- | --- |
| Papel | Responsabilidades |
| Patrocinador | Aprovar orçamentos e recursos Aprovar mudanças de escopo |
| Gerente de projetos | Planejar as fases do projetos Acompanhar o andamento Monitorar e controlar as atividades Planejar mudanças de escopo |
| Desenhista | Desenvolver a arte para os desenhos do tapete |
| Tintureiro | Apoiar no ajuste das tonalidades de cores Acompanhar o tingimento |
| Tecelões | Realizar o tingimento Fabricar o tapete (tecer, costurar, cortar fios e pentear o tapete) |
| Ajudantes (crianças) | buscar materiais, fazer a limpeza mais leve e pentear |
| Empreiteiro | Raspagem da penugem |

- PLANO DE COMUNICAÇÕES

| Reunião / Evento | Objetivo | Participantes | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunião de decisão inicial | Discutir motivo do projeto, orçamento e design | Chefe de família + família | No início do projeto |
| Aprovação do desenho | Escolher o desenho final e negociar o preço | Chefe de família + desenhista + GP | Após proposta inicial de desenho |
| Seleção de materiais | Garantir qualidade e tons desejados | GP + Desenhista e familiares | Quando irem ao mercado |
| Ajustes no tingimento | Corrigir tons e propor ajustes | GP + Chefe ou responsável designado + tintureiro | Antes do tingimento |
| Acompanhamento da fabricação | Monitorar andamento e resolver dúvidas | GP + Chefe de família + membros da família | Mensal |
| Entrega e celebração | Finalizar o projeto e entregar o tapete | Todos | Ao final do projeto |

- QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE

Marcelo

- Especialista em Gerenciamento de Projetos

Ana e Lisa (Filhas do patriarca)

- Especialistas em tecelagem

Maria

- Especialista em tingimento, tecelagem, costurar, cortar e pentear tapetes

| APROVAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Data |
| Patrocinador |  |  |

|  |  | Data |
| --- | --- | --- |
| Diretor Operacional |  |  |

|  |  | Data |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projetos |  |  |